Населенный пункт Размещения модульного ФАП

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/контрольные события

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок реализации

Примечание

дата начала реализации (ДД.ММ.ГГГГ)

дата окончания реализации (ДД.ММ.ГГГГ)

с. Алтыновка

1.

Мероприятие
Подключение инженерных сетей к ФАП

Администрация Черниговского МР

15.05.2015

15.06.2015

1.1.

Подключение наружных сетей электроснабжения

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

1.2.

Подключение наружных сетей водоснабжения

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

1.3.

Подключение наружных сетей канализации

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

1.4.

Завершение благоустройства территории ФАП

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

с. Меркушевка

1.

Мероприятие
Подключение инженерных сетей к ФАП

Администрация Черниговского МР

15.05.2015

15.06.2015

1.1.

Подключение наружных сетей электроснабжения

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

Подключено

1.2.

Подключение наружных сетей водоснабжения

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

1.3.

Подключение наружных сетей канализации

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

1.4.

Завершение благоустройства территории ФАП

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

с. Синий Гай

1.

Мероприятие
Подключение инженерных сетей к ФАП

Администрация Черниговского МР

15.05.2015

15.06.2015

1.1.

Подключение наружных сетей электроснабжения

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

1.2.

Подключение наружных сетей водоснабжения

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

1.3.

Подключение наружных сетей канализации

Администрация "Черниговского района"

15.04.2015

15.05.2015

Подключено

1.4.

Завершение благоустройства территории ФАП

Администрация "Черниговского района"

15.05.2015

15.06.2015

Подключено